成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段项目房建工程管理分中心办公楼室内装修装饰二次深化设计

比选文件

比选人：四川高路建筑工程有限公司

二○二一年十月

目  录

第一章  比选公告	3

第二章  比选申请人须知	10

第三章  评审办法	14

第四章  设计咨询服务合同	19

第五章  比选申请文件格式（另册）	27

第一章 比选公告

比选公告

本次比选为成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段项目房建工程管理分中心办公楼室内装修装饰二次深化设计服务项目（以下简称“本项目”），经公司研究同意采用公开比选的方式选择本项目设计单位进行办公楼室内装修装饰二次深化设计服务，项目业主为四川资潼高速公路有限公司，项目资金来自建设资金。该项目已具备比选条件，有意向且满足条件的单位（以下简称“比选申请人”），均可参加本次比选申请。

- 一、项目概况

1、项目名称：

成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段项目房建工程管理分中心办公楼室内装修装饰二次深化设计。

- 工作内容：本项目位于成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段项目房建工程管理分中心，本项目设计面积约5200㎡，以上设计面积为暂估面积，最终设计面积以甲乙双方确认的设计面积为准。

- 工作要求：按照相关设计技术规范出具本项目室内装修装饰二级深化设计效果图、施工图及其他相关资料。

- 4、质量要求：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

- 5、设计周期：合同签订之日起20日历天。

二、比选申请人资格要求

- 1、具有独立法人资格、营业执照（正本或副本，黑白或彩色）、基本开户行许可证（黑白或彩色，如果无附银行基本信息表）；

2、须具有建设主管部门颁发的建筑行业设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质;

3、拟派设计负责人具有建筑工程类相关专业高级及以上职称；设计专业人员不少于两名，均须具有建筑工程类相关专业中级及以上职称（比选申请人所提供人员应为本单位人员）；

4、必须具备出具符合现行税法规定的增值税专用发票；

5、近三年（2018年1月1日起至今）：至少具有一个房屋建筑工程室内装修装饰设计业绩，且设计面积不低于5200㎡。（类似业绩认定时间以合同签订时间为准；类似业绩证明资料以合同为准；合同不能反映设计面积的， 须提供业主证明资料；

6、未处于财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录、没有处于比选申请禁入期内；

7、企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

三、本次比选不接受联合体。

四、关联企业

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一比选项目比选申请，如有违反，比选申请文件均视为无效。

五.评审办法

1、采取资格后审、单信封制，综合评分法，评分最高中选，若比选申请人综合得分相同时，则推荐报价最低的比选申请人为中选人；比选申请报价也相等的，由比选人自行确定。

2、评分标准

| 序号 | 评分 因素 | 评分因素权重分值 | 得分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 10 | 比选申请人具有建筑行业设计乙级资质或建筑装饰工程设计专项乙级资质，得5分，比选申请人资质等级具有建筑行业设计甲级及以上资质或建筑装饰工程专项设计甲级资质得10分，本项满分10分。 |  |
| 2 | 公司业绩 | 20分 | - 满足比选申请人资格业绩要求的得基本分5分，在扣除满足要求的基本业绩后，近三年（2018年1月1日至今）每额外增加一个房屋建筑工程室内装修装饰工程设计相关业绩，且设计面积不少于5200㎡的加5分，满分20分。 |  |
| 3 | 人员及设计负责人 | 10 | - 满足比选申请人资格要求的，得10分。 |  |
| 4 | 设计方案 | 20分 | 1、 平面布置合理，人性化设计，有特色，对原有建筑平面具有优化功能，好得4-5分，中得2-3分，差得1分，无得0分。 2、 设计风格需现代时尚，造型简洁明快，符合主流审美，整体效果协调舒适，色调、色彩搭配协调，灯光设计舒适，符合甲方对项目的需求。好得4-5分，中得2-3分，差得1分，无得0分。 3、方案设计成果满足技术标准和要求，方案图纸及相应资料 详尽、合理，图纸及相关资料：彩色平面布置图。需表达统计面积数据、对设计区域在本项目内的具体位置 的详细描述）、出具方案设计效果图。好得4-5分，中得2-3分，差得1分，无得0分。 - 4、设计方案具有可实施性，材料使用符合现实情况，搭配合理。好得4-5分，中得2-3分，差得1分，无得0分。 |  |
| 5 | 报价 | 40分 | 通过评审的比选申请人的评审价的算术平均值为评标基准价，有效比选申请报价等于评标基准价的得满分，其他有效比选申请报价的评审价与评标基准价相比，每高1%扣 1.2分，每低1%扣 1分。 注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。每低1%所扣分值不得高于每高1%所扣分值。 |  |

- 六.比选限价

1.本次比选限价为96元/㎡（含税）。

2.报价高于比选限价的其比选申请文件将予以否决。

3.比选申请人报价小数点后均保留两位小数。

七、比选申请文件的获取

1、报名时间

有意向参与本次比选的比选申请人，请于2021年 10月22日-2021年10月26日报名（上午9：00-12:00，下午14:30-17:00），本次报名采用现场报名，报名地点为：四川高路建筑工程有限公司采供部办公室（成都市青羊区西三环四段619号），报名需提供单位营业执照（正本或副本，黑白或彩色影印件）、资质证书（正本或副本，黑白或彩色影印件）、经办人身份证复印件或扫描件（以上资料须加盖单位公章），报名成功后在公司官网（https://gljz.scgs.com.cn/）免费下载比选文件。

若有问题需要澄清，比选申请人应在2021年10月26日17：00前，将所需澄清问题以书面方式，按照比选文件中规定的地址及联系方式通知比选人，比选人将在2021年 10月 27 日17：00前，以补遗书的形式在四川高路建筑工程有限责任公司官网（https://gljz.scgs.com.cn/）网站上作出书面解答，由比选申请人自行下载。

2、比选申请文件的递交及相关事宜

（一）比选申请文件的递交

比选申请文件的递交时间为：2021年10月 29 日上午8：30-9：:30（北京时间，下同），截止时间为2021年 10月29日9:30，比选申请人须按要求将密封完好的比选申请文件送达成都市青羊区西三环路四段外侧619号二号会议室（本项目开标室）。比选人将定于比选申请文件递交截止时间的同一时间、同一地点举行开标，比选申请人应派代表出席并签认开标结果。

（二）比选申请人逾期送达的或者未送达指定地点或未按比选文件要求密封比选申请文件的，比选人将不予受理比选申请文件。。

八.发布公告的媒介

此次比选公告在四川高路建筑工程有限公司官网（https://gljz.scgs.com.cn/）发布。

九.投诉与监督

本次比选接受公司纪检工作部监督，若对本次比选工作有任何意见与投诉，请与公司纪检工作部联系。联系电话：028-87015411，028-64238307。

十.联系方式

比 选 人：四川高路建筑工程有限公司

地    址：成都市青羊区西三环四段619号

联 系 人：王先生  13982219224

比选人：四川高路建筑工程有限公司

2021年 10月22 日

第二章 比选申请人须知

- 比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：四川高路建筑工程有限公司 地 址：成都市青羊区西三路四段619号 邮 编：610000 电 话：13982219224 联系人：王先生 13982219224 |
| 1.13 | 比选代理机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段项目房建工程管理分中心办公楼室内装修装饰二次深化设计 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 资阳市成资渝高速公路管理分中心 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 合同签订之日起20天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | - 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。 |
| 1.3.4 | 工作内容及要求 | - 1.工作内容：本项目位于成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段项目房建工程管理分中心，本项目设计面积约5200㎡，以上设计面积为暂估面积，最终设计面积以甲乙双方确认的设计面积为准。 - 2.工作要求：按照相关设计技术规范出具本项目室内装修装饰二级深化设计效果图、施工图及其他相关资料。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参与比选 | 不接受 |
| 1.4.1 | 比选申请人 资格条件和能力 | 1、具有独立法人资格、营业执照（正本或副本，黑白或彩色）、基本开户行许可证（黑白或彩色，如果无附银行基本信息表）； 2、须具有建设主管部门颁发的建筑行业设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质; 3、拟派设计负责人具有建筑工程类相关专业高级及以上职称；设计专业人员各不少于两名，均须具有建筑工程类相关专业中级及以上职称（比选申请人所提供人员应为本单位人员）； 4、必须具备出具符合现行税法规定的增值税专用发票； 5、近三年（2018年1月1日起至今）：至少具有一个房屋建筑室内装修装饰设计业绩，且设计面积不低于5200㎡。（类似业绩认定时间以合同签订时间为准；类似业绩证明资料以合同为准；合同不能反映设计面积的， 须提供业主证明资料； 6、未处于财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录、没有处于比选申请禁入期内； 7、企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。 |
| 1.4.4 | 比选限价及说明 | 1.本次比选限价为96.00元/㎡（含税）。 2.报价高于比选限价的其比选申请文件将予以否决。 3.比选申请人报价小数点后均保留两位小数。 4.一份比选申请文件应只有一个报价，不得提交选择性报价； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 比选申请人提出问题的截止时间 | 2021年10月27日 17：00前 |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 | 比选截止时间 3 日前。 |
| 2.1 | 比选文件的组成 | 1.比选公告 2.比选申请人须知 3.评审办法 4.设计咨询服务合同 5.比选申请文件格式 6.补遗书（如果有） |
| 2.2 | 作为废标处理的情形 | 比选申请人有以下情形之一的，其比选作废标处理： 1.资质、人员不能满足比选文件要求的； 2.业绩不能满足比选文件要求的； 3.弄虚作假或有其他违法行为的； 4.串标、围标的违法行为的； 5.以及比选文件规定的其他废标条件； |
| 3.1.1 | 比选申请文件的组成 | 1.法定代表人身份证明 2.授权委托书（如果有） 3.比选申请报价函 4.承诺书 5.比选申请人基本情况表 6.比选申请人业绩证明材料 7.拟派入本项目设计负责人及设计专业人员资料 8.设计方案（如果有） 9.其他资料（如果有） |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 自比选申请人提交比选申请文件截止之日起计算90日内 |
| 3.4.1 | 比选保证金 | / |
| 3.4.2 | 比选保证金退还 | / |
| 3.5 | 资格审查资料 | 比选申请人提供的资格审查资料必须满足资格审查最低条件要求，并附相关证明材料 |
| 3.7.4 | 比选申请文件份数 | 正本一份 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 比选申请文件一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。比选申请文件应采用粘贴或装订方式分别装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时比选申请文件应编制目录且逐页标注连续编码，否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。 |
| 3.7.6 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封和标识 | 内层封套：无 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 外层封套写明： （项目名称）比选申请文件 比选申请人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 注：封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件时间、地点 | 详见比选公告 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | - 1.当比选申请人少于三家（不含三家）将不予开标，原封退还。 |
| 4.2.5 | 比选申请文件的拒收 | 比选申请文件有下列情形之一的，比选人应当拒收： （1）逾期送达或者未送达指定地点； （2）封套未按比选文件要求密封。 |
| 5.1 | 开标文件的时间、地点 | 开标时间地点：详见比选公告 |
| 6.1.1 | 评标小组 | 评标小组成员构成：5人。（工程安全部3人，成本预算部1人，评标小组成员库随机抽取1人） |
| 6.3 | 评审办法 | 采取资格后审、单信封制，综合评分法，评分最高中选，若比选申请人综合得分相同时，则推荐报价最低的比选申请人为中选人。 |
| 6.4 | 比选程序 | 1.发布比选公告。 2.有意向的比选申请人报名 3.开标 4.由评标小组按照本比选文件的评审办法对比选申请文件进行评标。 5.评标小组向定标委员会提交书面评标报告和推荐1-3名中选候选人名单。 6.确定中选人。 7.定标结果公示。 8.签订合同。 |
| 7.1 | 中选候选人公示 | 比选人在确定中选人之日起3日内，在四川高路建筑工程有限公司公告栏或公司官网公示中选结果，公示时间3天以接受监督。比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。 |
| 9.5 | 投诉与监督 | 公司纪检工作部对本次比选工作进行监督，若对本次比选工作有任何意见与投诉，请与公司纪检工作部联系。 联系电话：028-87015411，028-64238307。 |

第三章 评审办法

一、评审办法前附表

《评审办法前附表》用于明确评标的方法、因素、标准、程序。比选人根据本项目具体特点和实际需要详细列明全部评审因素、标准。《评审办法前附表》 没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1评审标准 | 2.1.1 初步评审 | 1.法定代表人身份证明 | （1）法定代表人身份证明按比选申请文件格式规定填写完整、规范。 （2）法定代表人身份证明按比选申请文件格式规定要求签字和盖比选申请人单位公章。 （3）法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （4）单位公章内容必须与单位营业执照名称一致，且不得使用专用印章。 （5）法定代表人身份证明按比选申请文件格式规定附法定代表人身份证影印件。且身份证影印件（黑白或彩色）应清晰、有效。 |
|  |  | 2.授权委托书（如果有） | （1）授权委托书按比选申请文件格式规定填写完整、规范。 （2）法定代表人和委托代理人的必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （3）授权委托书须加盖比选申请人单位公章。单位公章内容必须与单位营业执照名称一致，且不得使用专用印章。 （4）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效。 （5）授权委托书后须附法定代表人和委托代理人身份证影印件。且身份证影印件（黑白或彩色）应清晰、有效； |
|  |  | 3.比选申请报价函 | （1）比选申请报价函按比选文件规定填报了报价； （2）比选申请报价函按比选申请文件格式要求内容填写完整、规范； （3）比选申请报价函及比选申请文件格式规定要求签署的地方，比选申请人的法定代表人或其委托代理人均签署姓名，不得使用印章、签名章或电子制版签名; （4）比选申请报价函及比选申请文件格式规定要求加盖了比选申请人单位公章的地方均加盖比选申请人单位公章； （5）单位公章内容与单位营业执照名称一致，且不得使用专用印章。 （6）一份比选申请文件应只有一个报价，不得提交选择性报价；也不得有调价函。 （7）比选申请报价函不能附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 4.承诺书 | （1）承诺书按比选申请文件格式要求内容填写完整、规范。 （2）比选申请人不得修改承诺书内容。 （3）承诺书按比选申请文件格式规定要求签署了法定代表人或委托代理人亲笔签名。不得使用印章、签名章或电子制版签名。 （4）承诺书按比选申请文件格式规定加盖了比选申请人单位公章。单位公章内容必须与单位营业执照名称一致，且不得使用专用印章。 |
|  |  | 5.关联企业 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一比选项目比选，如有违反，比选申请文件均视为无效。 |
|  |  | 6.封套上标注的项目名称与比选文件一致 | （1）封套上标注的项目名称与比选文件一致； （2）比选申请文件组成完整。 |
|  | 2.1.2 详细评审 | 1.比选申请人基本情况表 | （1）比选申请人基本情况表按比选申请文件格式要求内容填写完整、规范。 （2）比选申请人提供了下述有效的证明材料影印件（黑白或彩色）： ①营业执照（正本或副本）、②资质证书（正本或副本）、③基本账户开户许可证或银行账户基本信息表（盖单位章）。 |
|  |  | 2、比选申请人业绩要求 | 近三年（2018年1月1日起至今）：至少具有一个房屋建筑室内装修装饰设计业绩，且设计面积不低于5200㎡。（类似业绩认定时间以合同签订时间为准；类似业绩证明资料以合同为准；合同不能反映设计面积的， 须提供业主证明资料。 |
| 3.1 评标 结果 | 3.1.1 推荐中选候选人 | 评标小组对通过评审的所有比选申请人，先按照综合得分由高至低进行排序，取1-3名为中选候选人，原则上推荐综合得分最高的为中选人。 |  |

二、评审办法（正文）

1.评审办法

采取资格后审、单信封制，综合评分法，评分最高中选，若比选申请人综合得分相同时，则推荐报价最低的比选申请人为中选人；比选申请报价也相等的，由比选人自行确定。

- 评审标准

2.1评审标准

2.1.1初步评审标准：见评审办法前附表

2.1.2详细评审标准：见评审办法前附表

3.评审程序

3.1 评审程序

3.1.1评标小组依据本章2.1款规定的标准对比选申请文件进行评审。有一项不符合评审标准的，其比选申请予以否决。评标小组可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，其比选予以否决：

（1）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标小组要求澄清、说明或补正的。

3.3比选申请文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评标小组可以书面形式要求比选申请人对所提交的比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外。）比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部门。

3.4评标结果

3.4.1评标小组按照综合得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2评标小组完成评标后，应当向定标委员会提交书面报告。

- 第四章 设计咨询服务合同

发包人（甲方）: 四川高路建筑工程有限公司

设计人（乙方）:

甲方委托乙方承担               （项目名称），工程地点         ，经双方协商一致，签定本合同，共同执行。

- 设计依据

1.1 甲方给乙方的委托书（含甲方功能要求清单及特殊要求说明等）。

1.2甲方提交的基础资料（含甲方最终签章确认的建筑施工图，各机电设备的最终安装施工图纸等）。

1.3乙方采用的主要技术标准是：

按国家现行设计规范、法规和规程执行。

- 本合同项目的名称、设计范围、设计的总体要求、阶段及设计内容：

2.1  项目名称：

2.2  设计范围：

2.3  工作阶段及内容：

2.3.1

2.3.2初步设计（含扩初）

a.乙方应指派专业设计人员全程参与本合同范围内的工作，并达到专业高效。

b.初步设计：提交初步构思方案：平面布置图，室内效果意向图。

c.扩大初步设计：依据甲方对以上阶段工作确认形成并提供各主要功能区最终构思方案。包括：

- 各功能区平面图。

- 完成主要功能区方案效果图，完成已确定方案的初步装修估算。

2.3.3施工图设计：须满足项目业主确定的室内装饰效果和施工所需的装饰专业施工图及室内照明及插座电施工图，并提供图纸对应编号的物料表格。

2.3.4 设计的总体要求

a.施工图设计： 施工图设计应达到甲方要求及施工深度，并经甲方审核确认。

b. 各阶段设计成果经甲方确认审查通过后未乙方设计成果完成之日。

- 乙方应向甲方交付的设计资料及文件:施工图设计文件。

- 设计收费及支付方式。

| 序号 | 项目 | 面积（m2） | 单价（元） | 含税合价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：该面积为估算面积，实际结算面积以甲乙双方最终确认面积为准。

各单项工程设计费各阶段支付进度比例详见下表。

| 付费标准 | 占总设计费比例（%） | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计 | 90 | 完成并交付施工图设计 |
| 技术配合费 | 10 | 按标段的装饰工程竣工验收合格后 |

说明 :

- 每阶段工作成果提交甲方后，下一阶段设计时间以甲方上阶段的工作内容作出书面确认后，为下阶段的工作起始时间。

- 各阶段甲方及建筑乙方、机电设备方协调时间不计入设计时间内。

- 本报价为综合费用：包含施工图审查费、各专项（或专业）审查费、后期服务费、人工费、保险、税金、利润等费用。在合同实施期间，合同价不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 设计费按上表分阶段支付，提交各阶段设计成果后经甲方确认后支付相应阶段设计费。

- 乙方在申请支付各阶段设计费时，须提供等额的有效的含税发票，否则，甲方将不予支付相应申请支付款项。

- 合同总价中已包含在施工过程中的方案调整、设计修改等费用，如项目发生因甲方原因导致的占总设计面积10%以上的改动设计，需由甲方另行支付改动设计面积的费用。

- 双方责任

5.1甲方责任：

5.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。乙方对甲方提交的资料及文件有异议的，应在收到后当日内提出，否则视为甲方已按合同要求提交资料及文件。

5.1.2甲方提交上述资料及文件超过规定时限15个日历天以内(含15个日历天)，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定时限15个日历天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

5.1.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件等由双方另行协商签订补充协议。

5.2乙方责任:

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.2.2乙方采用的主要技术标准是：中华人民共和国相关技术标准及设计规范。

5.2.3乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

5.2.4乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对甲方提出的方案做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向甲方及施工单位进行设计交底，按甲方要求定期参加建设过程现场服务，及时处理有关设计问题和参加竣工验收。

5.2.5乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄漏、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。经甲方确认的设计方案、及图纸其知识产权归甲方乙方不得用于其他项目。若因特殊原因需使用设计成果的，须经甲方同意后方可使用。设计方案提交甲方使用后产生的知识产权纠纷，其责任由乙方承担。

5.2.6乙方应保证其乙方员在合同履约期间内，能及时参与甲方的讨论等事宜，并向甲方提供相应的服务。

5.2.7乙方的设计应满足法律、法规及现场施工的要求，为本工程的承建商、供应商实施本工程提供相应的指导，并对本工程竣工后的运行给予建议。甲方有权对乙方提交的所有文件进行检查和审阅。

5.2.8乙方原则上应对甲方提出的常规设计变更应进行及时修改，不得影响施工进度，设计变更修改费用包含在设计费用中。

5.2.9乙方应自费修正设计文件（包括图纸、资料、电子文档等）中的所有错误、遗漏、矛盾、欠缺及其它缺陷。

5.2.10乙方完成本协议项下的工作向甲方提交的设计文件的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得将设计文件提供给任何第三方使用。

5.2.11 乙方有义务将节约投资的新技术、新工艺、新型材料等用于初步设计和施工图设计中，甲方有权在各阶段设计中提出自身认为更经济合理的方案，乙方需在满足国家及行业现行规范的前提下尽量满足甲方的要求。

5.2.12工程施工期间，根据工地需要派设计师赴工地现场，协助甲方解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

- 设计变更

6.1设计变更是指乙方对经甲方确认后的施工图纸和设计文件中所表达的设计标准、状态的改变和修改。

6.2设计变更流程

6.2.1乙方提出的所有设计变更，首先应当征得甲方同意方可进行，甲方不同意，乙方不得自行变更。

6.2.2因甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交的资料作较大修改，甲乙双方须协商解决方案，并经甲乙双方同意后实施。

6.3设计变更审查

6.3.1甲方提出设计变更后，乙方应对甲方提出的设计变更导致的工程成本的增减进行测算，并在收到甲方变更指令后5日内提交相应的预算书等相关资料报甲方决定。甲方作出设计变更决定后乙方应出具正式的设计修改通知书并修改图纸。

- 违约责任:

7.1在合同履行期间，由于非乙方原因导致甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，甲方不作补偿；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量进行补偿。

7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期超过30个日历天以上时，乙方有权暂停履行下阶段的工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，甲方均按5.1条（甲方责任条款）规定支付设计费。

7.3乙方应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。设计范围应满足本合同的要求，设计深度应满足现行的国家和行业的标准、规范、规定，当不能满足时，乙方应补充设计等工作，所发生的费用由乙方自负，并不得延误设计文件的交付。

7.4乙方负责设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

7.5乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，乙方还应就该造成的实际损失进行赔偿，并承担应有的法律责任。

7.6由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。逾期30日的，甲方有权单方面解除合同，甲方解除合同的，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并承担该项目应收设计费20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，按实际损失赔偿。

7.7合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并承担该项目应收设计费20%的违约金，同时承担甲方为本项目设计比选、评标所支付的全部费用。

7.8 在乙方交付全部图纸后，因甲方原因工程项目取消或项目延期一年以上，技术配合费甲方应全部及时支付。

7.9乙方应为执行本合同安排能胜任的，具备与有关工艺和资格以及技能和经验的人员。甲方、监理人可以要求乙方调离或更换为执行本合同而安排的任何人员（包括主设人、工代），只要甲方、监理人认为该人员：（1）坚持错误行为；（2）不胜任或疏忽其职责；（3）不能遵守本合同的规定，乙方应任命合适的替代人员。

7.10对设计变更乙方必须同时提出变更费用的预算作为设计变更文件的组成部分。

7.11乙方应根据经批复的项目总投资以及各分项工程投资、建设项目规模以及对应的使用功能进行限额设计，严禁出现图纸升级现象。如因乙方原因造成项目总投资或超出分项工程投资额、超出建设规模、不能满足使用功能、延误工期的，由乙方承担全部增加金额并以合同价款的千分之二进行处罚。

7.12乙方必须配合甲方工作，在任何条件下均应及时配合设计及施工，否则造成的损失由乙方承担。

7.13乙方应根据甲方的限额指标、定额设计标准进行设计，对不符合甲方成本要求的设计应无条件修改，并且不应影响项目工期。

7.14设计变更应在不增加成本的基础上变更。因甲方原因，需要增加成本的设计变更，应满足甲方相关审核要求，并满足施工现场进度要求。

7.15由于乙方原因，包括但不限于设计成果不符合国家及地方规范等，由此造成项目成本和工期的损失，乙方应负全责。

7.16乙方必须确保设计质量及后期服务保证措施（包括5.2.4，6.3.1），若乙方后期服务不能保证，甲方将视乙方具体违约情况，由乙方支付甲方合同设计费用的5%作为违约金，违约金由甲方直接从结算款中扣除。

- 其他

8.1本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

8.2本工程设计资料及文件中，建筑装饰材料和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

8.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料，并采取有效措施防止损失扩大。

8.5本合同发生争议，双方当事人应及时协调解决，协调不成时，双方当事人同意由成都仲裁委员会仲裁。

8.6本合同壹式肆份(正本贰份，副本贰份)，双方各执贰份(正本壹份，副本壹份)。

8.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方名称：四川高路建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：（签字或盖章）

乙方名称：

法定代表人：

或委托代理人：（签字或盖章）

签订日期：    年  月  日

- 第五章比选申请文件格式

注：比选申请人必须按照比选文件中“比选申请文件格式”认真填写，不得对比选申请文件格式的内容进行删减、增加及提出比选人不能接收的条件。若存在以上情况，作废标处理。

成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段项目房建工程管理分中心办公楼室内装修装饰二次深化设计

比选申请文件

比选申请人：               （全称）     (盖单位公章)

年        月       日

目  录

- 法定代表人身份证明

- 二、授权委托书（如果有）

- 三、比选申请报价函

- 四、承诺书

- 五、比选申请人基本情况表

- 六、比选申请人业绩证明材料

- 七、拟派入本项目设计负责人及设计专业人员资料

八、设计方案（如果有）

- 九、其他资料（如果有）

- 法定代表人身份证明

比选申请人名称：

地址：

成立时间：      年         月      日

经营期限：

姓名：       性别：        年龄：       职务：

系               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人：            （签字）

比选申请人：  （全称）  （盖单位公章）

日  期：      年     月     日

注：法定代表人签字必须是本人亲笔签名，不得使用签名章代理。应附法定代表人身份证影印件（黑白或彩色），并保证清晰有效，否则不通过其初步评审。

二、授权委托书（如果有）

致：（比选人全称）

本人       （姓名）系           （比选申请人全称）的法定代表人，现授权        （姓名）为我方的合法代理人，该代理人在 (项目名称）比选申请过程中，以我方的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

授权期限：本项目比选有效期内

代理人无权再授权。

比选申请人：      （全称）  （盖单位公章）

法定代表人：           （签字）

委托代理人：           （签字）

日  期：     年     月     日

注：

1、如果有授权委托书的，应同时附法定代表人身份证明、授权委托书。如果没有委托代理人的，应提供法定代表人身份证明。否则不通过其初步评审。

2、委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效。

3、比选申请人法定代表人授权书应加盖比选申请人公章，法定代表人和委托代理人均须在授权书上签字，不得使用签名章代替；授权书后须附法定代表人和委托代理人身份证影印件（黑白或彩色），并保证清晰有效，否则不通过其初步评审。

三、比选申请报价函

（比选人名称）：

- 我方已仔细研究了              （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以报价       元/㎡（含税）作为本次比选申请报价，按合同约定所有工作内容。

- 我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

- 如我方中选：

- 我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（二）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

- 我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本比选函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- /                （其他补充说明）。

比选申请人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

日期：      年     月     日

四、承诺书

四川高路建筑工程有限公司：

本单位（公司）承诺将按照比选文件要求和合同约定完成全部工作，且提交的比选申请文件及相关资料真实有效，且不存在虚假或隐瞒；未处于财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录、没有处于比选申请禁入期内；如存在上述情况，则按废标处理。

承诺人：             （盖单位章）

日  期：     年     月     日

- 五、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附比选申请人企业法人营业执照（正本或副本，复印件或扫描件）、资质证书（正本或副本，复印件或扫描件）、、基本账户开户许可证等影印件(复印件或扫描件）或银行账户基本信息表（盖单位鲜章）。

- 六、比选申请人业绩证明材料

1、近三年（2018年1月1日起至今）：至少具有一个房屋建筑室内装修装饰设计业绩，且设计面积不低于5200㎡。（类似业绩认定时间以合同签订时间为准；类似业绩证明资料以合同为准；合同不能反映设计面积的， 须提供业主证明资料。

2、后附合同协议书或其他业绩证明材料。

- 七、拟派入本项目设计人员资料

- 1、设计负责人资料

- 后附身份证，建筑工程类相关专业高级及以上职称证书。

- 2、设计专业人员资料

- 后附身份证、建筑工程类相关专业中级及以上职称证书。

八、设计方案（如果有）

格式自拟，设计方案应包含以下内容：

1、平面布置合理，人性化设计，有特色，对原有建筑平面具有优化功能。

2、设计风格需现代时尚，造型简洁明快，符合主流审美，整体效果协调舒适，色调、色彩搭配协调，灯光设计舒适，符 合甲方对项目的需求。

3、方案设计成果满足技术标准和要求，方案图纸及相应资料 详尽、合理，图纸及相关资料：彩色平面布置图。需表达统计面积数据、对设计区域在本项目内的具体位置 的详细描述）、并出具方案设计效果图

4、设计方案具有可实施性，材料使用符合现实情况，搭配合理。

九、其他资料（如果有）

比选申请人认为需提供的其他资料。